een project van Jantje Beton, IVN Natuureducatie en JOGG

Beste bewoners,

In week 11 (11 maart – 15 maart) gaan we van start met de aanleg van de nieuwe, groene speel- en ontmoetingsplek naast het Cruyff Court!

Graag informeren we jullie over de werkzaamheden.

- In week 11 wordt gestart met opruimen en voorbereidende grondwerkzaamheden voor de nieuwe speelplek. De precieze startdatum is op dit moment nog niet bekend.

- De planning is: 
Week 11 – verwijderen van beplanting en verharding; opnemen en afvoeren speeltoestellen; verschillende grondwerkzaamheden
Week 12 – verschillende grondwerkzaamheden; plaatsen van speeltoestellen; aanplanten van nieuwe beplanting
Week 13 – leggen van nieuwe graszoden; nieuwe verharding

Na het leggen van de graszoden, wordt de speelplek tijdelijk afgesloten, zodat het gras goed kan wortelen.

- De werkzaamheden wordt uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 17.00 uur.

- Er worden tijdelijk enkele parkeervakken afgezet. Dit is niet voor de hele periode, maar wanneer dit nodig is voor de werkzaamheden. Houd hier a.u.b. rekening mee. 
De rode sterren op de foto geven aan welke vakken vooral afgezet zullen worden.

- Vragen/klachten tijdens de werkzaamheden? Neem dan contact op met Marjolein Wassenberg, projectleider Sociale ontwikkeling gemeente Weert via 06 39554784 of m.wassenberg@weert.nl

Of spreek een van de medewerkers aan.

Op donderdag 25 april van 16.00 tot 18.00 uur wordt de nieuwe speelplek feestelijk geopend! We heten jullie van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Marjolein Wassenberg
Gemeente Weert